#### SENAI

#### ARTHUR CARLOS VIEIRA DA SILVA DAVI SILVA TORRES

#### LUCAS HENRIQUE GUIMARÃES

#### LUCY KELLE DA SILVA CRUZ

#### NICOLY ALINE MENDES

#### TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS

#### BETIM 2026

#### ARTHUR CARLOS VIEIRA DA SILVA, DAVI SILVA TORRES, LUCAS

#### HENRIQUE GUIMARÃES, LUCY KELLE DA SILVA CRUZ, NICOLY ALINE MENDES

#### TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planejamento e Organização de Processos

#### TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA OBTENÇÃO DO GRAU TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS NO SENAI/MG

#### ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: TI – SOFTWARE

#### ORIENTADOR: PRISCILA

#### BETIM 2026

#### ARTHUR CARLOS VIEIRA DA SILVA, DAVI SILVA TORRES, LUCAS

#### HENRIQUE GUIMARÃES, LUCY KELLE DA SILVA CRUZ, NICOLY ALINE MENDES

#### TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Planejamento e Organização de Processos

Aprovado 	de 	de 2026 Priscila

#### SENAI/MG

Paulo

#### SENAI/MG

Wallace

#### SENAI/MG

#### BETIM 2026

RESUMO	5

ABSTRACT	6

- Introdução	7

- Cronograma Geral do Projeto	8

- Etapas do Projeto e Tempo Estimado	9

- Apresentação do Projeto	12

- Considerações Finais	13

# RESUMO

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema digital para a automatização da ferramenta “Fale Fácil”, utilizada no registro e acompanhamento das demandas internas da empresa PAREX Indústria Mecânica, Caldeiraria e Estruturas Metálicas S.A.. Atualmente, o processo é realizado de forma manual, por meio de formulários físicos e registros em planilhas, o que gera retrabalho, lentidão no atendimento e dificuldades na organização e rastreabilidade das informações.

A proposta consiste na criação de uma solução informatizada capaz de centralizar todas as solicitações em um único sistema, permitindo o envio de demandas com identificação ou anonimato, categorização, acompanhamento de status e gestão por meio de um painel administrativo. O projeto será desenvolvido ao longo de cinco meses, contemplando as etapas de planejamento, prototipagem, desenvolvimento, testes e implantação de um Produto Mínimo Viável (MVP).

Com a automatização do Fale Fácil, espera-se promover maior agilidade no atendimento das demandas, redução do trabalho manual, padronização dos fluxos, aumento da produtividade da equipe responsável e melhoria da experiência do cliente interno, alinhando tecnologia da informação às necessidades reais da indústria parceira, conforme a Metodologia SENAI.

#### PALAVRAS-CHAVE

Automatização; Sistema de Informação; Gestão de Demandas; Tecnologia da Informação; Metodologia SENAI.

# ABSTRACT

This project aims to develop a digital system for the automation of the “Fale Fácil” tool, used to register and manage internal demands at PAREX Indústria Mecânica, Caldeiraria e Estruturas Metálicas S.A. Currently, the process is carried out manually through physical forms and spreadsheet records, resulting in rework, slow response times, and difficulties in organizing and tracking information.

The proposed solution consists of an information system that centralizes all requests in a single platform, allowing users to submit demands with or without identification, categorize them, track their status, and manage them through an administrative dashboard. The project will be developed over a five-month period, covering the stages of planning, prototyping, development, testing, and deployment of a Minimum Viable Product (MVP).

The automation of the Fale Fácil tool is expected to improve response efficiency, reduce manual tasks, standardize service workflows, increase team productivity, and enhance the internal customer experience, aligning information technology solutions with real industrial needs, in accordance with the SENAI methodology.

## KEYWORDS

Automation; Information System; Demand Management; Information Technology; SENAI Methodology.

#### PROJETO – SAGA SENAI

Projeto: Automatização da Ferramenta “Fale Fácil”

# Introdução

O presente documento tem como objetivo apresentar o planejamento e o cronograma de desenvolvimento do projeto Automatização da Ferramenta “Fale Fácil”, um sistema digital voltado à modernização do registro, gerenciamento e acompanhamento das demandas internas da empresa PAREX Indústria Mecânica, Caldeiraria e Estruturas Metálicas S.A.

Atualmente, o processo é realizado de forma manual, por meio de formulários físicos preenchidos pelos colaboradores e posteriormente registrados em planilhas pela equipe de segurança. Essa prática gera retrabalho, lentidão no atendimento e dificuldade na organização e rastreabilidade das informações.

O projeto propõe a automatização completa do Fale Fácil, centralizando as demandas em um único sistema, promovendo maior agilidade, padronização dos fluxos, redução de erros operacionais e melhoria da experiência do cliente interno, em conformidade com a Metodologia SENAI.

# Cronograma Geral do Projeto

O desenvolvimento do sistema de Automatização do Fale Fácil será realizado ao longo de 5 meses, período total disponível para execução do projeto. Esse prazo contempla todas as fases do desenvolvimento, desde o levantamento de requisitos até a entrega de um MVP funcional, garantindo uma solução viável, organizada e alinhada às necessidades da empresa parceira.

# Etapas do Projeto e Tempo Estimado

  - Planejamento e Levantamento de Requisitos

Duração estimada: 1 mês Atividades:

Análise do processo atual do Fale Fácil (TODOS MEMBROS) Levantamento das principais dúvidas e demandas recorrentes (Lucas) Mapeamento dos fluxos atuais de atendimento (Lucy Kelle) Identificação dos setores envolvidos no processo (Davi S.)

Definição das regras de negócio (anonimato, categorias, prioridades e prazos) (Arthur)

Definição do escopo do MVP (Nicoly, Lucas)

Pesquisa de soluções semelhantes (benchmarking) (Arthur) Escolha das tecnologias a serem utilizadas (TODOS MEMBROS)

Elaboração do planejamento técnico do projeto (TODOS MEMBROS)

  - Design e Prototipagem (UX/UI) Duração estimada: 1 mês Atividades:

Definição da identidade visual do sistema (TODOS MEMBROS) Criação de wireframes das telas principais (TODOS MEMBROS)

Validação dos fluxos de envio e acompanhamento das demandas (TODOS MEMBROS)

Ajustes de usabilidade para evitar confusão no uso do sistema (TODOS MEMBROS)

Adequação da interface para acesso simples, claro e intuitivo (TODOS MEMBROS)

  - Desenvolvimento do Front-end (TODOS MEMBROS)

Duração estimada: 1 mês Atividades:

Implementação das interfaces do sistema (TODOS MEMBROS) Desenvolvimento das telas de:

Cadastro de demandas (davi)

Seleção de categorias (segurança, alimentação, áreas, repúblicas, entre outras) (Nicoly, Lucy)

Opção de identificação ou anonimato (Lucas) Acompanhamento do status da solicitação (Arthur) Integração com o backend (TODOS MEMBROS)

Aplicação de responsividade e boas práticas de usabilidade (TODOS MEMBROS)

Testes visuais e ajustes de interface (TODOS MEMBROS)

  - Desenvolvimento do Back-end e Integrações

Duração estimada: 1 mês Atividades:

Estruturação do banco de dados (Lucy) Desenvolvimento das APIs do sistema (Lucas, Arthur)

Implementação do controle de usuários e permissões (Davi) Criação do painel administrativo para gestão das demandas (Nicoly)

Organização das filas de atendimento e categorização por tags (Arthur) Registro do histórico completo das solicitações (Lucas)

Implementação de medidas de segurança e controle de acesso (Davi) Preparação do sistema para funcionamento em ambiente online (Nicoly)

  - Testes, Ajustes e Implantação do MVP

Duração estimada: 1 mês Atividades:

Testes funcionais do sistema (Lucas)

Testes de usabilidade com usuários simulados (Nicoly) Correção de erros e ajustes finais (todos os membros) Simulação de uso real do Fale Fácil automatizado (Lucy) Preparação da apresentação final do projeto (Arthur) Elaboração da documentação final (Davi)

# Apresentação do Projeto

A apresentação final do projeto Automatização da Ferramenta Fale Fácil será realizada pelo grupo, contemplando a contextualização do problema, a solução proposta, as funcionalidades do sistema, o processo de desenvolvimento ao longo dos 5 meses, o MVP entregue e os benefícios esperados com a implantação da solução.

# Considerações Finais

O projeto Automatização do Fale Fácil propõe uma solução tecnológica eficiente para a gestão das demandas internas da empresa, contribuindo para a redução do trabalho manual, padronização dos fluxos de atendimento e melhoria na organização das informações. A automatização proporciona maior agilidade no tratamento das solicitações, aumento da produtividade da equipe responsável e melhor experiência para os colaboradores, alinhando tecnologia da informação às necessidades reais da indústria parceira dentro do prazo total de 5 meses

### Referências ABNT

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação

e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e

documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

HTML5. Documentação oficial. Disponível em:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 19 jun. 2026.

CSS. Documentação oficial. Disponível em:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 19 jun. 2026.

JavaScript. Documentação oficial. Disponível em:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 19 jun. 2026.